| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | TP. Kon Tum, ngày tháng năm |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2024

đến thời điểm tháng 9 năm 2024

Thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công; Thông báo số 41/TB-TTHĐND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về kết luận phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 9 năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG.

1. Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư nguồn tỉnh năm 2024 (Ủy quyền cho thành phố làm chủ đầu tư):

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 333.385 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 54.052 triệu đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 279.333 triệu đồng.

- Thực hiện lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến tháng 9 năm 2024: 53.739 triệu đồng, đạt 16,11% (53.739/333.385) so với kế hoạch giao. Trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 53.652 triệu đồng, đạt 99,3% (53.652/54.052) so với kế hoạch giao;

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 87 triệu đồng, đạt 0,03% (87/279.333) so với kế hoạch giao.

Tiến độ giải ngân chậm, nguyên nhân do các dự án bồi thường chỉnh trang đô thị thuộc ngân sách tỉnh hiện nay chưa có thông báo vốn từ ngân sách tỉnh nên chưa thực hiện giải ngân được (giải ngân theo tiến độ nguồn thu của tỉnh).

2. Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư thành phố năm 2024:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 444.949 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (nếu có): 73.304 triệu đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 371.645 triệu đồng.

- Thực hiện lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến tháng 09 năm 2024: 170.743,3 triệu đồng, đạt 38,37% (170.743,3/444.949) so với kế hoạch giao. Trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 72.801,3 triệu đồng, đạt 99,31% (72.777,3/73.303) so với kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 97.942,1 triệu đồng, đạt 26,35% (97.942,1/371.645) so với kế hoạch giao.

3. Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư  thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia thuộc ngân sách Trung ương:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 20.292 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (nếu có): 2.044 triệu đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 18.248 triệu đồng.

- Thực hiện lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 14.073,5 triệu đồng, đạt 69,35% (14.073,5/20.292) so với kế hoạch giao. Trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 845,5 triệu đồng, đạt 41,36% (845,5/2.044) so với kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 12.816,6 triệu đồng, đạt 72,49% (13.228/18.248) so với kế hoạch giao.

(Có các phụ lục kèm theo)

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ.

1. Kết quả đạt được:

Ủy ban nhân dân thành phố đã có các văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đồng thời tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn vương mắc của các đơn vị trong việc giải ngân vốn đầu tư, hiện nay các đơn vị đã và đang triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt kế quả cao nhất. Đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh (uỷ quyền cho thành phố làm chủ đầu tư) đạt thấp so với tiến độ; đối với nguồn vốn đầu tư thành phố năm 2024 giải ngân đảm bảo theo tiến độ nguồn thu; đối với nguồn vốn đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách Trung ương giải ngân cơ bản đảm bảo tiến độ.

2. Khó khăn vướng mắc và những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024:

- Công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đạt thấp, trong 5 tháng đầu năm đã triển khai bán đấu giá đất tại Khu vực Trung tâm thương mại xã Vinh Quang, tuy nhiên chỉ bán được 5/24 thửa, còn 19 thửa chưa bán được, do đó không nguồn thu để triển khai kế hoạch đã giao từ đầu năm; không có nguồn thu để thông báo cho các đơn vị triển khai thực hiện theo Kế hoạch vốn.

- Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Một số công trình vướng mắc trong công tác quy hoạch và bồi thường giải phòng bằng dẫn đến công tác giải ngân một số công trình đã có kế hoạch vốn giải ngân chậm so với tiến độ.

- Các dự án bồi thường chỉnh trang đô thị thuộc ngân sách tỉnh hiện nay chưa có thông báo vốn từ ngân sách tỉnh nên chưa thực hiện giải ngân được dẫn đến tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch đạt thấp.

III. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ.

1. Giải pháp:

- Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố, tăng cường công tác quản lý dự án và công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân vốn đầu tư đảm bảo tiến độ.

- Chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn. Trong đó, nâng  cao trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu các đơn được giao làm chủ đầu tư phải cam kết về kết quả giải ngân năm 2024; chịu trách nhiệm chính về kết quả giải ngân vốn đầu tư trước UBND thành phố.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, phải đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất đã hoàn thành cơ sở hạ tầng để đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất để triển khai đầu tư các công trình đã có trong kế hoạch năm 2024. Đồng thời, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể đảm bảo việc chi trả bồi thường cho các hộ dân, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã có giá đất nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

2. Kiến nghị: Không.

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố biết, giám sát./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Kế hoạch Đầu tư (b/c); - Chủ tịch UBND thành phố; - CVP, đ/c Kiều-PCVP: - Phòng TCKH thành phố; - Lưu: VT, TH, HĐ1. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Mân |
| --- | --- |

Văn bản 1471/UBND-TH ngày 22/4/2024 V/v đẩy nhanh tiến độ phân bổ và thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024; Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 23/4/2024 Phát động Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Kon Tum” năm 2024; Văn bản 2563/UBND-TH ngày 27/6/2024 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024;